Врз основа на член 22 точка 4 и член  36 став 1 точка 15 од  Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ" бр.5/02 и "Службен весник на РСМ" бр.202/24), а во врска со член 122, 123 и 124 од Закон за водите (,,Службен Весник на Р.М“  бр. 87/08….52/16 и ,,Службен Весник на РСМ“ бр.151/21, 99/22 и 3/25)  член 132 став 1  од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.гласник  на Општина Кавадарци,, бр.8/05, ….75/21),

Советот на Општина Кавадарци на 3-та седница одржaна  на ден  04.12.2025 година,  донесе,

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТНО ДЕЈСТВО НА ВОДИТЕ

Општински Акционен план за чистење на  природни водотеци и речни корита за 2026 година

Член 1

Заштитата од штетното дејство на водите опфаќа активности и мерки за заштита и одбрана од поплави, заштита од ерозија и порои, одбрана од замрзнување на површинските водни тела, како и отстранување на последиците од таквите штетни дејствија на водите.

Член 2

Како можни жаришта за поплавување на населени места како и земјоделско земјиште во Општина Кавадарци од природни водотеци на кои е потребна интервенција за заштита од поплавување се наведуваат следните водотеци и реки кои преку овој акциски план се предвидуваат за чистење:

Преглед на долови и поројници кои се влеваат во урбаниот дел на течението на река Луда Мара

| Редбр | Дол или поројница | Површина и должинанадолот | Загрозеност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Објекти | Инфраструктура | Земјиште |
| 1 | Без имен дол кај Ваташа (белкамен) | Fсл. = 45.0 ха L = 370.0 m | 5 | 1 улица | 0,1 ха |
| 2 | Желков дол | Fсл. = 89.0 ха L = 1500.0 m | 10 | 2 улици 1 мост | 0,2 ха |
| 3 | Кавадаречки дол | Fсл. = 121.0 ха L = 2500.0 m | 10 | 2 улици Подземниотодвод | 0,2 ха |
| 4 | Меснос „УШИ“ Меснос „Вршникот“ | Fсл. = 162.0 ха L = 4100.0 m | 15 | 1 улица | 0,3 ха |
| 5 | Журов дол | Fсл. = 61.0 ха L = 760.0 m | 3 |  | 0,2 ха |
| 6 | Калнички дол | Fсл. = 134.0 ха L = 840.0 m | 10 | 1 улица | 0,2 ха |
| 7 | Димков дол | Fсл. = 59.0 ха L = 2110.0 m | / | / | 0,2 ха |
| 8 | Дисански пат | Fсл. = 64.0 ха L = 2400.0 m | / | / | 0,1 ха |
| 9 | Думовички дол | Fсл. = 55.0 ха L = 2800.0 m | 5 | 2 улици | 0,2 ха |
| 10 | Глишиќ | Fсл. = 9.0 ха L = 1500.0 m | 5 | 2 улици | 0,1 ха |

Чистење на  природни водотеци и речни корита на реките Бошавица, Луда Мара, Црна река и Овчка река

| Ред. Бр. | Река-опсегнапоплавата | Населеноместо | Земјиште |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РекаБошавица | -Конопиште -ДолнаБошава -Крњево | 20 ха 23 ха 4,6 ха |
| 2 | Река Луда мара | -Ваташа -ГрадКавадарци -Глишиќ -Марена -Сопот | 12 ха 25 ха 30 ха 20 ха 10 ха |
| 3 | Црна река | -Дреново -Возарци -Шивец | 25 ха 35 ха 30 ха |
| 4 | Овчка река | -Марена | 20 ха |

Член 3

Како можни жаришта во Општина Кавадарци од природни водотеци на кои е потребна интервенција за заштита од поплавување за 2026 година се наведуваат следните поројници и реки:

| Редбр | Дол или поројница | Површина и должина на долот | Загрозеност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Објекти | Инфраструктура | Земјиште |
| 1 | Желков дол | Fсл. = 89.0 ха L = 1500.0 m | 10 | 2 улици 1 мост | 0,2 ха |
| 2 | Кавадаречки дол | Fсл. = 121.0 ха L = 2500.0 m | 10 | 2 улици Подземниотодвод | 0,2 ха |
| 3 | Калнички дол | Fсл. = 134.0 ха L = 840.0 m | 10 | 1 улица | 0,2 ха |

Член 4

Потребни активности за поројниците Желков дол, Кавадаречки дол и Калнички дол и речните корита на рекaтa Луда Мара и Овчка река со изработена пресметка:

ПОРОЈНИЦИ:

- ЖЕЛКОВ ДОЛ

Машински ископ на земја од III категорија со утовар и транспорт до 5 км

200 м1 х 10 м1 х 0,20 м1  =  400 м3 х 450 ден = 180.000,00 денари

- КАВАДАРЕЧКИ ДОЛ

Машински ископ на земја од III категорија со утовар и транспорт до 3 км

1.Поплочендел  -   700 м1 х 12 м1 х 0,10 м1 =  840 м3 х 450ден = 378.000,00 денари

2. Земјен дел -         200 м1 х 12 м1 х 0,50 м1 = 1200 м3 х 450 ден = 540.000,00 денари

ВКУПНО= 918.000,00 денари

- КАЛНИЧКИ ДОЛ

Машински ископ на земја од III категорија со утовар и транспорт до 5 км

200 м1 х 10 м1 х 0,5 м1  = 1000 м3 х 450 ден = 450.000,00 денари

РЕКИ:

- ЛУДА МАРА

Машински ископ на земја од III категорија со утовар и транспорт до 10 км

200 м1 х 15 м1 х 0,20 м1 =600 м3 х 400 ден = 180.000,00 денари

- ОВЧКА РЕКА

Машински ископ на земја од III категорија со отфрлање до 10 м1.

200 м1 х 10 м1 х 1,0 м1 = 2000 м3 х 180 ден = 360.000,00 денари

_________________________________________________________________

ВКУПНО =         2.088.000,00 денари

18% ддв =               375.840,00 денари

________________________________________________________________

=   2.463.840,00 ден

Член 5

Средствата за финансирање на предвидените активности во рамки на оваа Програма во вредност од 2.463.840,00 денари ќе бидат обезбедени од апликациите на фондовите на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за животна средина и просторно планирање, наменети за финансирање за овие и слични автивности во локалните самоуправи.

Член 6

Програмата влегува во сила со (8) ден од денот на  објавувањето  во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-5977/10  		              СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

04.12.2025 година		                                                Претседател,

К а в а д а р ц и                                                             д- р Стојанчо Рамов